灵汐全屋智能控制中心
开发日志

用于论文整理、答辩准备与项目归档

材料来源：最终代码包、ChatGPT 聊天记录备份、已整理的论文素材。 说明：本文档不是 Git 自动提交日志，而是根据聊天记录时间、源码结构和版本文件名整理出的开发复盘日志。日期以聊天记录和阶段锚点为主，个别连续开发内容按阶段合并。 用途：先帮助恢复“做了什么、为什么做、结果是什么”，再服务论文第 2~9 章和答辩表达。

一、最终代码包盘点

本节回答“每个工程文件夹是什么、运行在哪块板子或哪一端、负责什么功能”。这部分可直接转化为论文中的工程结构说明和答辩时的项目总览。

| 工程/文件夹 | 运行位置 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lingxi_PublicBeta_V1_4_2 | ESP32-S3 中控端 | 最终冻结中控工程；运行 Web 服务、API 路由、节点管理、设备状态、语音链路、MQTT、日志诊断和主循环任务。 | 最终基线 V1.4.2，不再随意改动。 |
| 00~14 多文件 .ino | ESP32-S3 中控端内部模块 | 配置模型、WebUI 资源、认证、JSON/存储、语音音频、ASR/TTS/Chat、节点设备、设置页、云端天气/MQTT、规则日志、设备 API、Web 路由、setup/loop。 | 证明中控不是单文件演示，而是按职责拆分的工程。 |
| 本地 WebUI_V1.4.2/index.html | 浏览器端/局域网端 | 本地状态展示、设备控制、节点查看、系统设置、日志查看等主要操作入口。 | 主入口；和中控 HTTP API 对接。 |
| 远程端 WebUI_V1.4.2/index2.html | 外部浏览器/静态网页端 | 通过 MQTT WebSocket 进行远程状态订阅、命令发布、日志订阅。 | 扩展入口，不等同完整本地 WebUI。 |
| Lingxi_Android_WebView_App_V1_0_1_CleanUI | Android 手机端 | WebView 封装本地/远程页面，提供移动端入口、权限与页面访问体验。 | 不是完整原生 App。 |
| 感知A-C3-环境监测 | ESP32-C3 感知节点 A | DHT 温湿度、门/窗磁等环境与门窗状态采集；支持配网页、WiFi 保存、HTTP 注册/上报、RGB 状态灯。 | node_id: SensorNode-EnvWindow-01。 |
| 感知B-C3-人体安防 | ESP32-C3 感知节点 B | MQ-2 烟雾、MQ-5 燃气、客厅/卧室 PIR 人体活动检测；支持配网、注册、上报、RGB 状态灯。 | node_id: SensorNode-LightSecurity-01。 |
| 执行A-C3-灯光家电 | ESP32-C3 执行节点 A | 客厅灯、卧室灯、空调/电视/冰箱/热水器继电器控制；支持命令接口、状态上报、配网恢复、RGB 状态灯。 | node_id: ActionNode-LightAppliance-01。 |
| 执行B-C3-门窗伴侣 | ESP32-C3 执行节点 B | 窗帘步进电机与窗户舵机控制；支持命令接口、状态上报、配网恢复、RGB 状态灯。 | node_id: ActionNode-DoorWindow-01。 |

二、开发阶段总览

灵汐项目不是一次成型，而是经历了范围收敛、感知层验证、中控成型、节点化、工程化和最终冻结拆分几个阶段。

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 阶段结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：范围收敛与总纲 | 4/24~4/30 | 从开题报告的多技术栈中收束出“中控网关 + 感知层 + 执行层 + 交互层 + 云端层”的主线。 | 确定不能盲目堆功能，必须先保证本地闭环和可演示。 |
| 阶段 2：早期感知层验证 | 4/29~5/5 | 完成感知层单板采集、OLED 显示、WiFi 连接提示、巴法云/MQTT 初步探索。 | 证明传感器采集和基础联网可行。 |
| 阶段 3：中控与交互能力成型 | 5/5~5/14 | 围绕 ESP32-S3 中控、WebUI、语音、MQTT、AI 对话、角色资源、浏览器播放等能力迭代。 | 形成“灵汐体验版/正式版”的雏形。 |
| 阶段 4：节点化与工程化 | 5/15~5/21 | 加入节点注册/上报基础；进入公测版工程化，开始处理代码体量、接口、版本、资料包和测试。 | 系统从功能堆叠转向可维护工程。 |
| 阶段 5：冻结与最终拆分 | 5/22~5/25 | 冻结中控 V1.4.2；感知/执行节点按 A/B 真拆分；整理 WebUI、远程端、WebView、PCB 与论文资料。 | 形成最终代码包与论文叙事基础。 |

三、正式开发日志表

本表作用：补结果、补问题、改成正式开发日志格式。每一行均包含日期、开发内容、遇到问题、解决方法与阶段成果。

| 日期 | 开发内容 | 具体工作 | 遇到问题 | 解决方法 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-24 | 项目启动、范围收敛、两周计划制定 | 讨论硬件已购齐但代码能力不足、时间紧张的问题；将开题报告中的 ESP-NOW/MQTT/触控屏/语音/AI 等内容收束为可演示闭环。 | 功能范围过大、技术栈混乱。 | 按“第一周硬件测试，第二周软件集成”的路线拆解；先保证感知、决策、执行、云端的最低闭环。 | 形成项目总纲：基于 ESP32 的分布式全屋智能管理终端。 |
| 2026-04-25 | 论文框架与语音控制思路初步确定 | 整理本科论文目录；讨论语音输入、问答式确认、低风险指令直控、高风险模式二次确认等控制逻辑。 | 语音/AI 容易失控，可能直接影响执行器。 | 将语音交互分成低风险直控、模式/高风险确认、自由对话三类。 | 形成早期论文框架和语音控制安全边界雏形。 |
| 2026-04-29 | 感知层单板采集与 OLED 显示验证 | 编写 ESP32 感知层演示程序，接入 DHT22、HC-SR505、MQ-2、MQ-5、光照、门磁等模块；实现 WiFi Connecting → WiFi OK → 主界面流程。 | BH1750/光照显示异常会影响演示观感；引脚复用和接线混乱。 | 采用配置集中、引脚表明确、光照失败时显示百分比/默认值的策略。 | 完成一版可用于检查的感知层演示程序。 |
| 2026-04-30 | 传感器选型与系统架构收束 | 讨论门磁、PIR、烟雾、燃气、继电器、舵机、窗帘、WebUI、MQTT、ESP-NOW、LVGL 等技术路线。 | 项目目标过野，难以在毕设时间内全部完成。 | 确定“本地闭环优先，远程和 AI 作为增强”的原则；明确感知层只采集，执行层只执行，中控统一调度。 | 形成低成本全屋智能管理终端的主线表达。 |
| 2026-05-05 | 三节点最小系统与开发工具链准备 | 围绕 ESP32-C3 感知节点、ESP32-S3 中控、ESP32-C3 执行节点讨论最小闭环；准备 Arduino IDE/VSCode/PlatformIO/ClaudeCode 等工具。 | 完整商业系统不可一次完成；硬件材料未完全齐全。 | 先写假数据和通信骨架；LVGL 不从零做，WebUI 先做单页；优先让三节点通信和控制跑通。 | 形成三节点分布式架构和“先骨架后完善”的开发策略。 |
| 2026-05-06 | 板卡烧录、串口与 MAC 信息测试 | 使用 Arduino 环境测试 ESP32-C3/ESP32-S3 板卡烧录和串口输出；记录感知层 C3 等设备 MAC。 | 开发板进入下载模式、串口启动信息难以判断。 | 区分下载日志和错误日志；按板卡逐个烧录、重启、记录 STA MAC。 | 完成基础烧录与板卡识别，为 ESP-NOW/节点通信准备硬件信息。 |
| 2026-05-11 | 中控语音链路与状态逻辑修正 | 完成 ES8311 扬声器/I2S 播放链路调试；处理 WAV 解析、I2S 引脚、SD 语音包、WebUI/语音调度；发现窗帘、电视等状态播报与显示跳变问题。 | TTS/WAV 播放失败；设备状态被执行层旧回传覆盖；播报与 WebUI 状态不一致。 | 修正 I2S 方向和 WAV data chunk 问题；冻结 V3.4.4 语音出声能力；提出 V3.4.5 Logic Patch，先修状态再做配网。 | 中控本机播放链路打通，形成状态一致性问题清单。 |
| 2026-05-12 | PCB GND、供电与布线方案检查 | 检查感知层 PCB 的 GND 铺铜、金属化孔、万用表通断、电源短路风险；讨论板子放置、排线、亚克力模型走线。 | 担心删掉 GND 过孔后 GND 不通；模块直接插板与模型空间冲突；杜邦线接触不稳。 | 用万用表蜂鸣档/电压档验证；将 PCB 定位为感知层 Hub/转接板；传感器通过排线外接，正式板贴在亚克力背面。 | 形成 PCB 测试板/答辩正式板/备用板分工和供电检查流程。 |

三、正式开发日志表（续）

| 日期 | 开发内容 | 具体工作 | 遇到问题 | 解决方法 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-14 | 体验版收官与正式版 V2 迭代 | 从体验版 V1 进入正式版 V2；整理十页 WebUI、文字控制、自然聊天、麦克风录音、角色资源、SD 卡资源管理。 | 体验版功能多但容易散，角色资源和语音资源需要统一管理。 | 将 V1 作为体验版收官，V2 作为正式版阶段；推进 SD_RoleAssetManager_Foundation。 | 形成 Lingxi Official V2.2.4 角色资源管理基础。 |
| 2026-05-15 | V3.0 节点注册基础与节点化开始 | 在 V2 中控基础上加入 /api/node/register、/api/node/report、节点展示和运行状态基础，开始从单体中控转向分布式节点。 | 已有静态三节点和设备配置页，但缺少真实注册/上报入口。 | 以最小侵入方式加入节点注册、上报和展示，不重写中控。 | 生成 V3.0 NodeRegister_Foundation，为后续真实 C3 子节点适配打基础。 |
| 2026-05-17 | 公测版工程化启动 | 以 Lingxi_V5.ino、ActionNode_V3.ino、SensorNode_V3.ino 为稳定底座，进入“灵汐公测版 V1.0.0”工程化。 | 中控单文件体量大，历史实验残留多；继续堆功能会失控。 | 不走删代码瘦身，而走稳定底座、隔离实验残留、分区、外移模块、最后清理冗余的路线。 | 项目从“功能原型”转向“可维护工程”。 |
| 2026-05-18~05-20 | 中控、WebUI、语音、HTTP、MQTT 工程化整理 | 整理中控工程结构，处理 Web 服务、API、语音链路、MQTT、节点通信、日志诊断、远程服务配置等模块。 | 中控、节点、语音、WebUI、远程端之间容易互相影响。 | 把中控定义为统一入口和统一出口：状态进入中控表，控制命令经中控调度，远程和语音不绕过本地规则。 | 形成公测版较稳定的中控网关结构，为 V7.3/V8/V9 归档做准备。 |
| 2026-05-21 | V9.2 静态测试、资料包与口径校准 | 对 V9.2 资料包做离线全检：目录、源码结构、WebUI、接口、语音、节点链路、敏感信息风险；整理硬件实测清单。 | 资料包里存在“18 个独立节点/19 个端点”等口径风险；温湿度拆分表述可能被追问。 | 把 V9 定位为架构细节收口版，不是继续加功能；论文按端点模型和演示节点边界表达。 | 形成自动化静态检查思路和论文/答辩口径校准清单。 |
| 2026-05-22 | 冻结中控 V1.4.2 与感知节点真拆分 | 明确中控已冻结，不再修改；工程名 Lingxi_PublicBeta_V1_4_2；对感知层 A/B 做真拆分，热点名使用中文，密码 999999999。 | 第一次拆分容易变成宏裁剪，不是真正删除无关传感器逻辑。 | 只沿用对应传感器的 GPIO、初始化、采集和上报逻辑；A/B 节点各自保留自己的配网、注册、上报。 | 生成感知 A 环境监测、感知 B 人体安防两套 C3 固件，适配冻结中控。 |
| 2026-05-23 | 执行节点 A/B 与配网恢复机制整理 | 围绕灯光家电节点和门窗伴侣节点整理执行设备：客厅灯、卧室灯、四路继电器、窗帘步进电机、窗户舵机；保留配网页、WiFi 保存、断线重连、RGB 状态灯。 | 执行器控制容易受供电、共地、相序、状态反馈影响；不能只看程序。 | 节点按照注册、上报、命令接口对接中控；执行反馈只作为命令闭环，不夸大为物理闭环。 | 形成执行 A 灯光家电、执行 B 门窗伴侣两套 C3 固件。 |
| 2026-05-24 | 本地 WebUI、远程 WebUI、WebView 与资料整理 | 整理本地 WebUI、远程 WebUI、Android WebView 入口与最终代码包；确认各入口的功能边界。 | 远程端和 App 容易被写成完整商业系统，导致夸大。 | 将本地 WebUI 定义为主入口；远程 WebUI 定义为 MQTT 扩展入口；WebView 定义为移动端网页封装。 | 形成最终交付代码包的多端入口结构。 |
| 2026-05-25 | 论文前复盘与聊天记录归档 | 停止直接硬改论文，转而整理聊天记录、代码包、开发日志、问题表、论文映射和答辩材料。 | 记忆断层严重，不知道“做了什么、为什么这么做”。 | 使用聊天记录反向复原开发过程；先建立系统事实，再写论文。 | 进入论文整理与答辩准备阶段。 |

四、关键问题与解决结果汇总

这一部分可直接作为论文第八章“系统测试与优化分析”的素材。写论文时不必全部展开，可优先选择 HTTP/ESP-NOW 取舍、语音链路、状态一致性、PCB/供电、节点真拆分、WebUI 边界等重点。

| 问题 | 表现 | 处理方式 | 论文使用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能范围过大 | 开题报告包含 ESP-NOW、MQTT、AI、触控屏、语音、全屋智能等过多内容。 | 按“本地闭环优先，云端/AI 增强”的原则降范围。 | 写在需求分析、实现范围、不足与展望。 |
| 技术路线混乱 | 早期同时考虑 ESP-NOW、MQTT、HTTP、LVGL、WebUI、App。 | 最终本地子节点主线采用 WiFi + HTTP；MQTT 用于远程 WebUI；WebUI 作为主交互。 | 写在方案选型和通信方案比较。 |
| 光照/显示异常 | 早期 BH1750 或光照读取异常导致界面显示 Error。 | 演示层统一为百分比显示，读取失败给默认值，不影响展示。 | 写在早期调试记录或可略写。 |
| 中控本机语音播放失败 | WAV data chunk 解析异常，I2S 输入/输出引脚方向错误。 | 修正 WAV 解析和 ES8311/I2S 引脚，形成 V3.4.4。 | 写在语音链路与优化分析。 |
| 设备状态播报与 UI 不一致 | 窗帘/电视等设备出现点击后播报和状态跳变。 | 区分中控缓存状态、执行节点反馈和真实物理状态；先做 Logic Patch 再配网。 | 写在状态一致性和控制命令调度。 |
| PCB GND 风险 | 担心删除 GND 过孔导致地线不通。 | 判断金属化通孔和 GND 铺铜关系，并使用万用表通断/电压检查。 | 写在硬件调试与 PCB 设计。 |
| 模型空间与 PCB 冲突 | 传感器直插板导致高度和走线不适合小房子模型。 | PCB 改为 Hub/转接板，传感器用排线外接，板子贴亚克力背面。 | 写在 PCB 设计目的和工程优化。 |
| 节点拆分不彻底 | 第一次拆分可能只是保留全集成代码再用宏屏蔽。 | 重做真拆分，只保留各节点对应传感器/执行器逻辑。 | 写在第六章节点设计或第八章优化。 |
| V9.2 口径风险 | 资料中“18 独立节点”“19 端点”等表达容易和最终演示不一致。 | 论文按“端点模型 + 当前小规模节点 + 后续动态扩展”表述。 | 写在系统边界和展望。 |
| 敏感信息风险 | ASR/TTS/Chat/MQTT 等外部服务涉及 Key、Token、WiFi 密码。 | 源码和论文中不写真实密钥，均作为用户设置项或空配置处理。 | 写在安全性需求和配置管理。 |
| WebUI 固定模板与动态节点共存 | 前端部分页面仍有固定模板，真实节点状态来自注册表。 | 如实说明当前边界，后续改进为端点驱动动态渲染。 | 写在 WebUI 设计与不足。 |
| 执行器供电与共地 | 步进电机、舵机、继电器可能因电流、共地、相序造成异常。 | 外部 5V 供电、共地、低风险负载分步测试；不直接指导高压负载。 | 写在执行层硬件和测试优化。 |

五、论文映射表

开发日志整理完成后，论文不应再凭记忆硬写，而应把开发事实分别放入对应章节。

| 论文章节 | 可使用的开发材料 | 写作重点 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 章 绪论 | 4/24~4/30 范围收敛、项目定位、研究意义。 | 从商业全屋智能成本/封闭，引出低成本 ESP32 工程原型。 |
| 第 2 章 需求分析 | 需求边界、功能范围、配网、可维护、可演示、安全性。 | 强调本地控制、节点管理、日志诊断、外部服务边界。 |
| 第 3 章 总体设计 | 中控 + 感知/执行节点 + 多端入口 + 云端扩展。 | 画总体架构图、分层图、数据流/控制流图。 |
| 第 4 章 硬件设计 | 传感器、执行器、PCB、供电、共地、排线和亚克力模型走线。 | 突出模块选型和工程连接，不夸大电路创新。 |
| 第 5 章 中控网关软件 | Lingxi_PublicBeta_V1_4_2 与 00~14 模块。 | 写配置、状态模型、API、语音、MQTT、规则、日志、setup/loop。 |
| 第 6 章 节点通信与设备控制 | 感知 A/B、执行 A/B、注册、上报、命令接口、配网、RGB。 | 重点写 HTTP 通信机制和节点端点模型。 |
| 第 7 章 人机交互与多端访问 | 本地 WebUI、远程 WebUI、Android WebView、语音交互。 | 区分主入口、扩展入口、封装入口和外部 AI 服务。 |
| 第 8 章 系统测试与优化 | V9.2 测试、语音、状态一致性、PCB、供电、配网恢复等问题。 | 用“测试项目—问题—解决方法—结果”结构写。 |
| 第 9 章 总结与展望 | 系统特点、边界、不足、后续动态渲染、物理闭环、更多节点。 | 承认原型边界，避免商业级夸大。 |

六、答辩高频问题口径

以下内容用于防止答辩时被追问后口径混乱。每个回答都应坚持“工程原型、边界清楚、方案取舍合理”的表达。

| 问题 | 建议回答 |
| --- | --- |
| 为什么用 HTTP 而不是 ESP-NOW？ | ESP-NOW 适合点对点低延迟，但中控还要运行 WebUI、WiFi、HTTP API 和云服务。HTTP 更便于浏览器测试、接口说明、日志排查和论文表达，因此最终作为本地子节点主线。 |
| 为什么中控要冻结 V1.4.2？ | 系统模块多，中控频繁改动会导致节点、WebUI、语音和远程端一起受影响。冻结 V1.4.2 后，子节点围绕稳定接口适配，降低回退风险。 |
| 你的 App 是不是完整原生 App？ | 不是。Android 端是 WebView 移动端入口，主要封装本地 WebUI 和远程 WebUI，改善移动端访问与权限体验。业务逻辑仍在中控和网页端。 |
| 语音和 AI 是不是自研模型？ | 不是自研模型。系统集成外部 ASR/TTS/Chat API，重点在语音链路接入、命令解析、安全边界和设备控制调度。 |
| 执行反馈是不是等于物理闭环？ | 不是。当前反馈主要说明节点收到命令并更新状态，不能完全证明外部负载物理动作成功。后续可加入限位、电流检测或位置反馈形成严格物理闭环。 |
| WebUI 为什么有固定模板和动态节点共存？ | 固定模板来自早期快速演示，动态节点注册是后期扩展。当前真实在线状态应看中控节点注册表，后续可改为端点模型驱动的动态渲染。 |

七、后续使用建议

1. 写论文前，先把本文档中的“最终代码包盘点”转成论文第 5~7 章的小节导语。

2. 第八章不要写成情绪化开发日记，应使用“测试项目—问题—原因—解决方法—结果”的格式。

3. 论文中所有能力都要按边界表达：WebView 是移动端入口，远程 WebUI 是扩展入口，ASR/TTS/Chat 是外部服务接入，执行反馈不是严格物理闭环。

4. 答辩时重点强调系统完整性：中控、节点、通信、多端交互、语音、配网、诊断和工程归档，而不是强调单个传感器或某个页面。

5. 如果后续继续补材料，优先补充：接口截图、节点注册表截图、配网页截图、RGB 状态灯说明、测试记录表和实物照片。